# 開発引き継ぎ資料

LizyChatTidy

ChatGPT / Claude Code on the web の履歴整理・選択削除を支援する、公開前提のOSS Chrome拡張。

| 文書管理 | 内容 |
| --- | --- |
| 版 | v0.1.1 / 再生成版 |
| 作成日 | 2026-10-21 |
| 対象読者 | 開発担当者・レビュー担当者・公開責任者 |
| 状態 | 仕様・設計案。拡張本体、実サービス検証、受け入れテストは未実施。 |

## 今回の再生成について

前回案内したファイルの原本を、この作業環境とファイル検索で確認できなかったため、会話に残っている要件・成果物構成から再構成した。前回ファイルと同一の内容・ページ数・出典数を保証するものではない。

## 開発担当者への最優先指示

まずDEV01〜03で対象・許容範囲・実現性を確かめる。一般向け公開APIの存在、完全な履歴列挙、アカウント識別、削除結果判定を未検証のまま前提にしない。ローカルClaude Code履歴の管理へ置き換えない。

## 完成の定義

「閲覧・整理」「削除画面への誘導」「自動一括削除」を別々に評価する。一括削除が成立しない場合に、誘導機能だけをもって当初要件を達成したとは報告しない。

# 01 / 目的と対象範囲

## 合意済みの方向性

名称はLizyChatTidy。利用者自身のWeb上のチャット履歴から、残す会話を選び、不要な会話を管理・削除する。Chrome拡張として公開し、コード、権限、データ処理、配布物を検証可能にする。開発者向け収集サーバーは持たない。

| 対象 | 扱い |
| --- | --- |
| ChatGPTのWeb会話 | 対象。対象プラン・個人/組織ワークスペースは検証結果で限定する。 |
| Claude Code on the web | 対象。claude.ai/codeから利用するクラウドセッション。 |
| 通常のClaude Webチャット | 初期対象外。Claude Codeのセッションと混同しない。 |
| ローカルJSONL・CLI履歴 | 対象外。Agent SDKやNative Messagingの連携を必須にしない。 |
| アカウント削除・全削除 | 対象外。会話単位の対象IDに限定する。 |
| メモリ・ファイル・Git成果物 | 削除対象外。会話削除だけで全情報が消えると説明しない。 |

## 提供価値

タイトル・取得済み本文の検索、取得範囲を明示した一覧、KEEP、タグ、範囲選択、削除候補の確認、結果照合を一つの画面で扱う。本文が未取得の項目は、全文検索済みと表示しない。

## 未確定事項

両サービスの全履歴取得方法、DOMからの安定ID・主体識別、取得上限、更新検知、公開APIの適用可能性、操作の許可範囲はP0で確定する。対応OSやUI言語も実測なしに広く宣言しない。

# 02 / 公式文書と検証の境界

| 区分 | 確認事項・設計への影響 |
| --- | --- |
| 公式に確認 | ChatGPTには会話単位の削除と確認操作がある。アーカイブは削除ではない。[S01] |
| 公式に確認 | Claude Codeのクラウドセッションには削除導線と確認があり、取り消せない。[S02] |
| 公式に確認 | ChatGPTには対象アカウント向けの公式ZIPエクスポートがある。[S03] |
| 公式に確認 | Chrome content scriptはDOMを読み取り・変更できる。[S05] |
| 区別が必要 | Conversations APIはResponses API向け会話状態管理。ChatGPTの既存履歴操作へ接続できるとは扱わない。[S04] |
| 未確認 | 一般ユーザーの両Web履歴を列挙・削除する公開APIの適用方法。本資料はAPIが絶対に存在しないという断定ではない。 |
| 未確認 | 実際の画面での網羅的列挙、正確な対象照合、自動削除、削除成功検証。 |

## 規約・公開可否の判定

技術的に動くこと、サービスの許可範囲、Chrome Web Storeの審査適合は別の判定とする。OpenAIの自動抽出条項と、Anthropicの自動アクセス等の条項を操作別に確認する。[S11][S12]

規約は居住地・アカウントの契約区分で適用版が異なり得る。取得したAnthropic Consumer Termsには地域限定の記述があるため、それだけを日本の全利用者へ一律適用しない。[S12][S13]

不明点は未解決として記録し、必要な許可や専門的な確認を得る。チェックボックスへの同意やOSS公開だけで利用条件の問題が解消したとは扱わない。

# 03 / 機能要件

| ID | 要件 | 完了条件 |
| --- | --- | --- |
| FR01 | 対象接続 | サービス・タブ・アカウント/ワークスペースの検証状態を表示。 |
| FR02 | 履歴取り込み | 件数・日時・入力元・完全性・取得失敗を明示。 |
| FR03 | 検索/絞り込み | タイトル、取得済み本文、日時、タグ。欠損は不明として扱う。 |
| FR04 | プレビュー | 文字列を安全に表示。外部画像や実行可能HTMLを読み込まない。 |
| FR05 | KEEP | 選択時と実行直前の両方で削除を拒否。 |
| FR06 | 複数選択 | 表示範囲/取得済み全体を区別。新規会話を後から巻き込まない。 |
| FR07 | 削除計画 | 対象ID・主体・状態・承認・取得範囲を固定。 |
| FR08 | 操作補助 | 対象を開く/削除導線へ誘導。確定の自動化と区別。 |
| FR09 | 一括実行 | 公開条件成立時のみ。逐次処理、停止、再照合。 |
| FR10 | 結果検証 | 成功・失敗・未確認・スキップを区別し、証拠を整理。 |
| FR11 | 設定/データ消去 | ローカル管理状態の保存同意、削除、再初期化。 |
| FR12 | エラー説明 | 原因・停止理由・次の手動確認を表示。黙ってスキップしない。 |

## 優先順位

必須：FR01〜07、FR10〜12。FR08は削除補助として分離。FR09は企画上の主要要件だが、技術・許可範囲・安全条件を満たすまで出荷を停止する。タグ、保存検索、名称変更はMVP後の候補。

## 作らない機能

外部AI分類、広告、利用統計、クラウド同期、常時巡回、スケジュール削除、アカウント認証の代行、非公開APIに依存した取得、認証情報の抽出は初期版に含めない。

# 04 / 画面と利用フロー

## 管理画面

拡張専用タブに配置する。左にサービスと検索、中央に履歴一覧、右にプレビュー、下部に選択件数と操作。別サービスの会話本文をChatGPT/Claudeのページ内へ渡さない。

接続/取り込み → 取得範囲を確認 → 検索・KEEP

→ 対象選択 → 削除予定 → 最終確認 → 実行 → 結果照合

## 一覧に必須の表示

サービス、タイトル、日時（取得できた場合）、KEEP、取得元、本文取得の有無。ヘッダーには「取得済み128件 / 全件数不明」のように、未知の総数を正直に示す。「全部選択」は「取得済み128件を選択」と表示する。

## 削除予定画面

対象のアカウント/ワークスペース、件数、KEEP除外件数、未確認の対象、取得時刻、更新検知の限界、取り消し不可を表示する。主体が未検証の対象と、更新状態を安全に確認できない対象は、自動削除の承認対象に入れない。

## 処理中と停止

処理中の1件、残件数、成功/未確認/失敗を表示する。停止は以降の操作を止めるもので、すでにサービスへ送られた削除を取り消すものではない。タブ閉鎖や権限失効は停止として扱う。

## 結果画面

「UI上で削除を確認」「結果未確認」「KEEPのため除外」「状態変更のため保留」等を区別する。バックエンドでの完全消去まで保証しない。自動再試行は行わず、不明な対象は利用者に手動確認を案内する。

## アクセシビリティ

キーボード操作、フォーカス復帰、スクリーンリーダー用ラベル、色以外の状態表現、長いタイトルの読み取りに対応する。Enterの連打で削除承認と実行を連鎖させない。

# 05 / 構成と権限

## 提案する構成

Extension UI (TypeScript / React候補)

├─ Domain: 検索・KEEP・削除計画・安全判定

├─ Import Worker: 公式エクスポート解析

└─ Controller: 承認・逐次処理・停止

├─ ChatGPT Adapter / Content Script

└─ Claude Code Web Adapter / Content Script

Manifest V3を前提とする。TypeScript/React/ビルドツールの採用とバージョンは開発時に固定する。本資料には実装済み拡張や実サービス用セレクターは含まれない。

| 権限/機能 | 方針 |
| --- | --- |
| activeTab / scripting | 利用者が対象タブで開始したときの一時アクセスを第一候補にする。[S06] |
| storage | 設定と同意済みの管理状態だけ。content scriptからの直接読み取りを制限。[S08] |
| host permissions | 必要性を実証した場合のみ対象オリジンに限定して任意追加。 |
| 不採用 | <all_urls>、cookies、history、webRequest、debugger、nativeMessagingを初期要件にしない。 |

## コンテキスト分離

主体の照合、計画、承認は拡張側で扱う。content scriptには、対象サービスの現在処理する1件に必要な最小情報だけ渡す。通信の送信元、タブ、フレーム、URL、実行トークンを検証する。ページのpostMessageで削除を開始させない。

## ライフサイクル

Service Workerは終了し得る。[S07] 連続処理は終了・再起動で必ず停止扱いにする。ブラウザーや拡張の再起動後は承認を無効にし、再照合・再承認なしで続きを実行しない。

# 06 / データモデルと保存

| 情報 | 保存方針 |
| --- | --- |
| 会話本文・タイトル | 標準は作業中のメモリのみ。ログと永続検索索引へ残さない。 |
| KEEP・タグ・識別情報 | 明示同意した場合のみ端末内保存。暗号化と鍵管理を別途設計。 |
| 認証情報 | Cookie、セッショントークン、APIキーを取得・保管・中継しない。 |
| 削除計画と承認 | 標準はメモリ。永続化する場合も承認は復元せず、再確認を必須にする。 |
| 診断情報 | エラーコードや版だけ。本文・URL・IDは通常ログに出さない。 |
| 同期と外部送信 | storage.sync、外部解析、エラーテレメトリ、外部AIを使わない。 |

## 識別キー

provider + accountScope + workspaceScope + conversationIdを複合キーとする。タイトルや一覧の順番は主キーにしない。アカウント表示名だけで主体を確認したことにしない。元データから安定識別できなければ、自動削除は不可。

## KEEPの安全性

KEEPストアに版番号を持ち、削除確定直前に読み直す。復号失敗、破損、読み取り失敗、競合は「KEEPなし」ではなく停止。初回の明示的な空ストア作成と、既存状態の消失を区別する。

## 暗号化の限界

暗号鍵を暗号文と同じ場所へ平文保存しない。ユーザーによるロック解除、KDF、AEAD、鍵消去、移行と破損復旧を脅威モデルに基づいて選定する。安全な鍵管理を実装できない段階では永続保存機能を出荷しない。

ローカル保存や識別子のハッシュ化は匿名化の保証ではない。ツールが本文を保存しなくても、元エクスポート・サービス側データ・OSのバックアップまで消えるわけではない。保存APIの挙動は[S08]を参照。

# 07 / 削除プロトコル

## 安全条件

利用者の明示承認、対象IDの固定、主体一致、KEEPの再確認、未変更状態、対応済み画面、対象1件の一致、必要権限、実行中でないことをすべて満たす。1つでも不明なら停止する。

draft → ready → approved → running → completed

├→ paused

├→ failed

└→ uncertain

paused / uncertain → 再照合・新しい承認 → running

## 計画の固定

選別時点の対象集合を不変のスナップショットにする。実行時に検索条件を再評価して対象を追加しない。計画には主体、サービス、対象ID、状態証拠、KEEP版、Adapter版、期限を含める。変更したら承認を破棄する。

## 1件ずつの実行

最新状態を照合し、削除導線を開き、確認画面の対象をもう一度照合してから確定する。任意の「Delete」文字列や座標のクリック、タイトルだけの照合は禁止。並列削除はしない。

## 競合と不確実性

同じ主体を扱う削除ワーカーは1つにする。KEEP更新と確定指示を同一の制御経路で順序付ける。ただしサーバー側で進行中の削除を後からKEEPで取り消せないことは表示する。

画面操作では、照合から削除までの間に外部更新が入る競合を原子的に防げない可能性がある。上流の条件付き操作がない限り、完全な競合防止を保証しない。十分な更新・稼働状態を検出できないAdapterは手動補助までに制限する。

## 結果検証

成功通知と再読み込み後の状態等、Adapterで定義した複数の証拠を評価する。一覧から消えただけ、ページが404になっただけ、タイムアウトしただけでは成功としない。不明な破壊的操作の自動再試行は禁止。

# 08 / サービス別の実現性検証

## ChatGPT

公式エクスポートの解析から開始できる。[S03] ZIP内形式、分割JSON、分岐会話、添付物、アーカイブ、プロジェクト等は実データで確認し、形式を固定事実として扱わない。本文の分岐を勝手に連結しない。

Web画面について、安定した会話ID、主体情報、更新状態、削除確認の対象情報、再読み込み後の結果を取得できるか検証する。エクスポートと現在のアカウントを結び付けられない場合は、自動削除に使用しない。

## Claude Code on the web

対象はクラウドセッション一覧と個別セッション画面。[S02] 通常ClaudeチャットのDOMやローカルJSONLは代替しない。アーカイブ、古い履歴、組織切替、進行中セッションの扱いを確認する。

ローカルAgent SDKを使えることをWeb削除の根拠にしない。公式エクスポートにクラウドセッションが含まれるか、取得形式は何かも未確認として扱う。必要情報を安全に取れなければ、自動削除を無効化する。

## PoC成果物

| 項目 | 記録する内容 |
| --- | --- |
| 環境 | 実施日時、Chrome/拡張版、OS、UI言語、プラン、主体の種類。 |
| 取得範囲 | 画面に見える範囲、読み込み可能範囲、未取得・不明の範囲。 |
| 照合能力 | ID、主体、更新、稼働状態、結果の証拠と不足点。 |
| 実行条件 | 許容範囲の判断根拠、同意済みテスト会話、件数。 |
| 結論 | 整理のみ/補助まで/自動削除可の機能別判定。 |

実サービスの検証は適用条件を確認した上で、利用者が明示的に用意した使い捨て会話のみを対象とする。実履歴の一括削除を開発テストにしない。

# 09 / セキュリティと入力処理

## 信頼境界

Webページ、会話本文、取り込みファイル、外部リンク、content scriptのメッセージを未信頼入力として扱う。会話に含まれる命令はツールの命令ではない。ページ由来の値だけで削除許可を生成しない。

| 脅威 | 要求する防御 |
| --- | --- |
| HTML/スクリプト混入 | 文字列として描画。必要なMarkdownは限定的にサニタイズ。 |
| 外部通信/追跡 | 外部画像・フォント・iframe・解析SDKを自動読み込みしない。 |
| ZIP爆弾/過大入力 | 圧縮前後サイズ、件数、階層深さ、処理時間の上限。中止可能。 |
| 不正パス/URL | ファイル名をパスへ直接使わない。URLは許可したオリジンと形式のみ。 |
| メッセージ偽装 | sender、tabId、frameId、document/route、スキーマ、期限を検証。 |
| クロスサービス漏えい | 別Adapterへ本文や他サービスの一覧を送らない。 |
| 依存物/更新の改ざん | 依存固定、レビュー、ビルド追跡、公開権限と秘密情報の保護。 |

## コードの配布

実行コードは拡張へ同梱し、リモートJS/WASMや外部設定による削除ロジックの差し替えを行わない。[S10] DOM変更時は、安全停止と新リリースで対応する。

## 不具合報告

架空データと再現手順を標準にする。実会話・エクスポート全体・認証情報をIssueへ貼るよう求めない。診断ファイルの出力は利用者が内容を確認してから明示的に行う。

## 限界

悪意ある同一端末の別ソフトや侵害されたサービスページまで完全に防げるとは説明しない。権限分離と停止条件はリスクを減らす設計であり、絶対安全の保証ではない。

# 10 / テストと受け入れ

## 35件の受け入れ仕様

詳細はACCEPTANCE_TESTS.mdを正とする。AT01〜35の前提・操作・期待結果・関連タスクを記載した。記載はテスト計画であって、実行済みを意味しない。

| 区分 | 主な対象 |
| --- | --- |
| AT01〜05 | 対象サービス、誤った主体、アーカイブ、取得範囲、欠損値。 |
| AT06〜10 | 同名会話、再取り込み、検索範囲、危険な本文、過大ZIP。 |
| AT11〜15 | KEEP、保護情報の故障、版移行、新規会話の除外。 |
| AT16〜20 | 主体切替、権限失効、画面変更、状態変更、実行中/不明。 |
| AT21〜25 | 承認の一回性、同時実行、停止、中断、未確認と再試行。 |
| AT26〜30 | 成功証拠、外部通信、ログと保存、同期不使用、サービス分離。 |
| AT31〜35 | メッセージ偽装、セッション終了、アクセシビリティ、再ビルド、公開条件。 |

## 試験層

Domain単体試験、合成DOMでのAdapter試験、Chrome拡張の統合試験、許可済みテスト会話での実サービス試験を分ける。実画面試験を、モック試験で代替したと報告しない。

## 性能試験の提案

架空の1,000件/10,000件で検索、ページング、プレビュー、中止、メモリ使用量を測る。初回PoCで端末条件と計測指標を決め、基準値は実測後に合意する。巨大履歴も無制限に対応すると宣伝しない。

## 出荷停止条件

誤削除、KEEP無視、主体の誤照合、認証情報の取得、未承認通信、成功の誤判定が1件でも再現すれば削除機能を出荷しない。未解決のテストを合格扱いにせず、対象機能を未対応と明示する。

# 11 / 実装順序と成果物

| 段階 | タスク | 進行条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 | DEV01〜03 | 対象・許可範囲・識別/列挙/削除判定の成立条件を記録。 |
| P1 | DEV04〜08 | 安全な拡張基盤、取り込み、管理画面、KEEP。破壊的操作なしで動く。 |
| P2 | DEV09〜11 | 不変計画、承認、削除補助、条件成立時のみ逐次削除。 |
| P3 | DEV12〜14 | 安全性検証、互換性試験、配布物・公開資料・ビルド対応。 |

## 最初に提出するもの

対象と除外の確認表、公式根拠と未確認事項、適用条件の調査メモ、合成データPoC、アカウント/会話IDの照合方式、取得範囲の表示例、リスク一覧を提出する。実機検証ができなければ未実施として止め、成功を推測しない。

## 同梱資料の役割

README.mdは入口、START_HERE.mdは着手指示、IMPLEMENTATION_BACKLOG.mdは14タスク、ACCEPTANCE_TESTS.mdは35テスト、contracts.reference.tsは型定義案、SOURCES.mdは公式参照先、CHANGELOG.mdは再生成の差分と注意点。

## 完了報告の形式

対象機能、実装コミット、検証環境、実行したテストID、結果、未実施項目、残課題、公開可否を報告する。「動くはず」「画面で見えなくなった」を証拠にしない。

## 意思決定記録

権限追加、保存方式、依存ライブラリ、対象プラン、言語、規約上の判断、UI操作への切替はADRとして残す。作業担当者だけで安全条件を弱めない。

# 12 / OSS公開と制約

## 公開前の必須資料

README、LICENSE、PRIVACY、SECURITY、権限説明、対応表、既知の制約、テスト手順、依存ライセンス一覧、ビルド手順、リリースノートを揃える。ローカルだけの処理でもデータ開示とプライバシーポリシーが必要。[S09]

## ライセンスとブランド

自作部分のライセンスはMITを候補とし、権利者と公開責任者の承認で確定する。依存物・素材・商標は別途確認。LizyChatTidyの商標、既存ソフト、ストア名、ドメインの衝突は本資料では調査していない。

OpenAI/Anthropicの公式製品・公認製品のように表示しない。対応サービス名は説明目的で扱い、ロゴ利用は独立して確認する。[S13]

## ビルドと配布

依存物とツールチェーンを固定し、クリーン環境からストア提出ZIPを生成する。ソースのタグ、コミット、ビルド条件、SHA-256を紐付ける。ストア署名を含む配布物の完全一致は未検証のまま約束しない。

## 公開機能の区分

整理機能と自動削除は独立して有効化する。許可範囲・技術・安全性が未確認の自動操作は配布版に入れない。レビュー不足を「実験版」の注意書きだけで代替しない。

## この資料で未実施のこと

実装、ログイン済み実画面の確認、実会話の削除、35件の受け入れ試験、ストア申請、第三者監査、商標調査は未実施。型定義の構文/型検査や文書整形の確認と、製品の動作検証を混同しない。

## 再生成版の扱い

会話で残っている要件からの再構成であり、前回の「20ページ・26件の出典」を復元したものではない。本版の公式参照は13件。変更が必要な場合はこの版を起点に差分管理する。

# 13 / 公式参照資料 1/2

参照先の閲覧確認日：2026-10-21。各サイトの仕様・規約は変更され得るため、実装・公開時にも再確認する。本文の[Sxx]はこの一覧に対応する。

## [S01] OpenAI

Deleting and archiving chats in ChatGPT

個別削除、確認、アーカイブの位置付け。UIに削除機能があることと第三者向けAPIの存在は別。

## [S02] Anthropic

Use Claude Code in the cloud

Delete sessions節。クラウドセッションの削除導線と確認、不可逆性。

## [S03] OpenAI

Exporting your ChatGPT history and data

対象アカウントの公式ZIPエクスポート。取得範囲・プラン・形式は実データでも確認する。

## [S04] OpenAI

Conversation state

Conversations APIはResponses APIと組み合わせる会話状態管理。ChatGPTの既存Web履歴と同一視しない。

## [S05] Google

Content scripts

DOMの読み取り・変更と拡張へのメッセージ通信。DOM操作の可能性であり、サービスの自動操作許可ではない。

## [S06] Google

The activeTab permission

利用者の操作に伴う一時権限。同一オリジン内の遷移と別オリジンへの遷移を区別する。

## [S07] Google

The extension service worker lifecycle

Service Workerの終了とグローバル状態の消失。破壊的処理の自動再開を設計しない。

# 14 / 公式参照資料 2/2

参照先の閲覧確認日：2026-10-21。各サイトの仕様・規約は変更され得るため、実装・公開時にも再確認する。本文の[Sxx]はこの一覧に対応する。

## [S08] Google

Storage API

local/session/syncの差、アクセス制限。本文の永続化やsyncを前提にしない。

## [S09] Google

Updated Privacy Policy & Secure Handling Requirements

ローカルだけで扱う利用者データにも、開示とプライバシーポリシーが必要。

## [S10] Google

Deal with remote hosted code violations

リモート実行コードに関する制約。削除ロジックを外部配信しない設計の参照。

## [S11] OpenAI

Terms of Use

自動抽出等の条項。DOM収集・操作方式ごとに適用を確認し、適合を断定しない。

## [S12] Anthropic

Consumer Terms of Service

自動アクセス等の条項。取得ページは地域別適用条件を含む。利用者の地域・契約で適用版を特定する。

## [S13] Anthropic

Legal and compliance

Free/Pro/MaxとTeam/Enterprise/APIの契約区分、名称・ロゴの扱い。